Engenharia de Software

Gabriel Lacerda Covello Arimatéa - RM556391

Geovana Carvalho Pederneschi - RM559092

Gustavo Andrade de Sousa - RM559069

Lucas Santos Rodrigues - RM556891

Mayene Gabrielle Aragão Padilha Dória - RM558858

Thais Helena Ferreira Vieira - RM552387

FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Professor: Hercules Lima Ramos

São Paulo - 01/09/2026

Quadro Trello — Estrutura de Sprint (CP4, CP5 e CP6)

Este documento descreve a estrutura do quadro Trello do projeto Cultiva, já com as tarefas dos três checkpoints (Idealização, Protótipo Funcional e Entrega Final), organizadas por coluna de sprint e com responsável sugerido. Use-o como roteiro para montar/atualizar o quadro real em trello.com.

Board: Cultiva — Sprints CP4/CP5/CP6

Colunas: Backlog → To Do → Doing → Done

Sugestão: use etiquetas de cor "CP4", "CP5" e "CP6" nos cards para diferenciar as etapas dentro do mesmo board.

Checkpoint 4 — Idealização

| Coluna | Card / Tarefa | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Modelagem do banco de dados (ERD) | Gustavo |
| Backlog | Definir stack técnica (frontend/backend) | Lucas |
| Backlog | Prototipar telas no Figma (catálogo, checkout, Meu Jardim) | Mayene |
| Backlog | Configurar ambiente de desenvolvimento e repositório | Gabriel |
| To Do | Gravar e editar vídeo de apresentação (2 min) | Geovana |
| To Do | Ensaiar falas do roteiro do vídeo com o grupo | Todos |
| To Do | Revisão final da documentação antes da entrega | Thais |
| Doing | Subir estrutura de pastas e docs para o GitHub | Gabriel |
| Doing | Organizar este quadro Trello | Thais |
| Done | Documentação inicial (problema, persona, RF/RNF, escopo) | Thais |
| Done | Desenvolvimento de marca (nome, logo, paleta, tipografia) | Mayene |
| Done | Ideia de venda / pitch (modelo Shark Tank) | Geovana |
| Done | Modelagem UML (Casos de Uso e Classes) | Gustavo |
| Done | README e estrutura inicial do repositório | Lucas |

Checkpoint 5 — Protótipo Funcional

| Coluna | Card / Tarefa | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Criar dados mockados (JSON / mock API) das plantas, kits e cursos | Gustavo |
| Backlog | Implementar tela de Login / Cadastro (mockado) | Gabriel |
| Backlog | Implementar tela de Catálogo de Kits (mockado) | Mayene |
| Backlog | Implementar fluxo de Checkout simulado (carrinho + pagamento fake) | Geovana |
| Backlog | Implementar tela "Meu Jardim" + notificação de rega simulada | Thais |
| Backlog | Publicar protótipo em serviço gratuito de deploy (Vercel/Netlify/Expo) | Lucas |
| Backlog | Atualizar README com instruções de acesso e execução do protótipo | Gabriel |
| Backlog | Revisar RF/RNF com base no que foi de fato implementado | Thais |
| Backlog | Criar Diagrama de Sequência do fluxo de compra | Gustavo |
| Backlog | Criar Diagrama de Atividade do fluxo de cadastro/login | Mayene |
| Backlog | Gravar demonstração do protótipo (fluxo ponta a ponta) | Geovana |
| Backlog | Roteiro e gravação do vídeo de apresentação do CP5 (2 min) | Thais |

Checkpoint 6 — Entrega Final

| Coluna | Card / Tarefa | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Implementar persistência real (banco de dados) | Gustavo |
| Backlog | Implementar API/backend real para as funcionalidades principais | Lucas |
| Backlog | Integrar gateway de pagamento real (modo sandbox) | Gabriel |
| Backlog | Refatorar código (boas práticas, remover mocks/dados fake) | Mayene |
| Backlog | Atualizar todos os diagramas UML para a versão final | Gustavo |
| Backlog | Escrever manual de uso (como instalar/rodar/usar o sistema) | Thais |
| Backlog | Documentar a jornada do projeto (decisões e mudanças de escopo CP4→CP6) | Geovana |
| Backlog | Gerar pacote instalável (build/APK/link de deploy/container) | Lucas |
| Backlog | Testar instalação com alguém de fora do grupo | Mayene |
| Backlog | Roteiro e gravação do vídeo de apresentação final do CP6 (3 min) | Gabriel |

Como montar/atualizar em poucos minutos

- Crie (ou reaproveite) o board "Cultiva" no Trello com as 4 listas: Backlog, To Do, Doing, Done.

- Crie um card para cada linha das tabelas acima, na coluna indicada.

- Adicione uma etiqueta CP4 / CP5 / CP6 em cada card para manter a rastreabilidade entre checkpoints.

- Atribua o responsável de cada card (marque o membro no Trello).

- Conforme o CP4 for concluído, mova os cards do CP5 de Backlog para To Do/Doing/Done — e o mesmo depois para o CP6.

- Ajuste nomes, responsáveis e granularidade das tarefas conforme o combinado real do grupo — esta é uma sugestão de ponto de partida.

Dica: manter os três checkpoints no mesmo board (em vez de um board por checkpoint) ajuda a mostrar a evolução do projeto — um dos critérios avaliados no CP6 ("Evolução do projeto").